附  件

2018年全省勘察设计与标准定额“双随机、一公开”工作计划

| 序号 | 抽查事项 | 抽查依据 | 抽查时间 | 抽查对象 | 抽查比例 | 抽查范围 | 组织方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程建设强制性标准监督检查 | 《实施工程建设强制性标准监督规定》建设部令第81号 | 2018年5月至9月 | 建设单位、规划编制单位、勘察设计单位、图审机构、施工监理企业、检测企业 | 2017年已开工项目、已竣工项目数量不小于0.1% | 各省辖市、省直管县(市)、郑州航空港区 | 1、2抽查事项合并进行。省厅下发通知明确检查内容；各省辖市、直管县（市）按照随机抽查细则，依托《河南省工程建设强制性标准实施监督系统》随机抽查项目，实施录入抽查结果，上传至系统；省厅组织对各地抽查行为、抽查结果进行监督。 | 2018年5月份之前完善“四库一平台”项目库信息， |
| 2 | 建筑工程发承包计价活动监督检查 | 《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（住房城乡建设部令第16号）第二十一条 | 2018年5月至9月 | 发包方、承包方 | 不小于0.1% | 各省辖市、省直管县(市)、郑州航空港区 |  |  |
| 3 | 抗震设防 | 《中华人民共和国防震减灾法》 | 2018年5月至9月 | 勘察、设计企业、施工图审查机构 | 不小于1% | 部分省辖市（待定）、2017年完成的勘察设计项目施工图 | 勘察设计企业自查；省辖市、直管县市对项目抽查；省厅下发文件并组织相关专家对勘察设计文件进行监督检查 |  |
| 4 | 勘察设计质量 | 《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程勘察设计管理条例》 |  |  | 不小于30% |  |  |  |
| 5 | 造价咨询企业监督检查 | 《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令第149号）第二十九条 | 2018年5月至9月 | 在本省执业的造价咨询企业(含省外进豫企业) | 不小于70% | 各省辖市、省直管县(市)、郑州航空港区 | 5、6抽查事项合并进行。省厅下发通知明确检查内容；各省辖市、直管县（市）按照随机抽查细则，依托《河南省工程造价咨询市场监管信息系统》随机抽查项目，实施录入抽查结果，上传至系统；省厅组织对各地抽查行为、抽查结果进行监督。 | 2018年5月前各地市督促企业完善《河南省工程造价咨询市场监管信息系统》承接项目咨询合同及造价成果文件 |
| 6 | 造价师监督检查 | 《注册造价工程师管理办法》（建设部令第150号）第二十三条 | 2018年5月至9月 | 在本省执业的注册造价工程师 | 不小于0.1% | 各省辖市、省直管县(市)、郑州航空港区 |  |  |
| 7 | 施工图审查机构 | 《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住房城乡建设部令第13号） | 2018年10-11月 | 施工图审查机构 | 不小于30% | 全省施工图审查机构 | 省厅下发文件结合换证工作进行检查 |  |
| 8 | 工程勘察设计企业监督检查 | 《建设工程勘察设计管理条例》（国务院令第662号）第三十一条第二款；《建设工程勘察设计资质管理规定》（建设部令第160号）第二十一条第二款 | 2018年5月12月 | 具备工程勘察、设计资质的企业 | 省内企业1次/年，不小于30%。省外企业2次/年，不小于20％。 | 各省辖市、省直管县(市)、郑州航空港区 | 省厅制定下发检查通知，对检查范围、内容和时间提出要求；各省辖市、港区、直管县（市）按照勘察设计检查事项，依托《河南省工程勘察设计行业“双随机一公开”工作管理办法》（豫建设标［2017］94号）随机抽查企业，公开抽查结果，及时督促整改；省厅组织对各地抽查情况、抽查结果进行监督。 | 省内企业书面检查： 1、工程勘察、工程设计资质证书、注册执业人员的注册执业证书； 2、有关勘察设计业务文档； 3、有关质量、安全生产管理、档案管理、财务管理等企业内部管理制度等文件。 省外企业现场检查、书面检查： 机构人员、办公场所、市场行为等情况。 |